森林火灾烟火误报二次判别系统

| 课题方向 | 森林火灾烟火误报识别 | 建议周期 | 2-3周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发方式 | Cursor等AI编程工具辅助 | 技术栈 | Python、OpenCV、FastAPI、前端页面 |
| 核心目标 | 传统算法 + 多模态大模型二次判别 | 成果形式 | 可演示原型 + 测试报告 |
| 安全原则 | 宁可转人工复核，避免漏报真实火情 | 应用场景 | 森林火灾监控报警误报过滤 |

一、课题目标

• 理解森林火灾监控报警系统中的烟火识别、误报复核和人工处置流程。

• 使用OpenCV学习传统图像处理方法，提取火焰、烟雾、强光等基础特征。

• 使用多模态大模型对报警图片进行二次判别，区分真实火情和典型误报。

• 利用Cursor等AI编程工具完成一个简化版原型系统，形成可演示成果。

二、重点误报场景与辅助规则

| 误报类型 | 典型表现 | 辅助判断规则 | 人员判断作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强光误报 | 阳光反射 | 高亮、边缘锐利、无烟雾、位置固定 | 一般不用 |
| 祭祀用火误报 | 小火点、烧纸、短时烟火 | 火点小、持续短、无蔓延；结合附近是否有人 | 重点参考 |
| 农业用火误报 | 秸秆焚烧、田间烧荒 | 烟源在农田/村边；结合人员、车辆、农田作业痕迹 | 重点参考 |
| 工厂排气误报 | 烟囱、厂房、白烟/蒸汽 | 烟源固定，周边有厂房或烟囱 | 一般不用 |
| 云雾误报 | 山间雾气、低云 | 大面积、边界模糊、无烟源、无火点 | 一般不用 |

说明：“附近是否有人”建议理解为“报警画面中火点/烟源附近是否存在人员活动”。它只能作为辅助特征，不能单独作为判定依据；真实火情风险较高或无法判断时，应输出“建议人工复核”。

三、简化技术路线

| 步骤 | 处理内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 图片输入 | 上传或读取监控系统报警截图 | 原始告警图片 |
| 2. 传统算法分析 | 用OpenCV提取颜色、亮度、烟雾、火点等特征 | 疑似区域和基础特征 |
| 3. 场景规则判断 | 根据误报规则判断强光、祭祀用火、农业用火、工厂排气等可能性 | 初步误报类型 |
| 4. 多模态模型复核 | 把图片和传统算法结果交给大模型判断 | 火情判断、置信度、理由 |
| 5. 人工复核建议 | 高风险或不确定情况转人工复核 | 最终处置建议 |

四、实习任务安排

| 阶段 | 主要任务 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- |
| 业务理解与样本整理 | 了解报警流程；整理真实火情、强光、祭祀用火、农业用火、工厂排气等样本；建立标注表 | 误报分类表、样本目录、标注Excel |
| 传统图像算法入门 | 用Cursor辅助编写OpenCV脚本，完成亮度分析、火焰颜色检测、烟雾区域检测 | 图像分析脚本、可视化结果 |
| 误报规则库建设 | 整理误报判断规则，重点补充“祭祀用火/农业用火结合附近是否有人”的规则 | 规则库JSON或Excel |
| 多模态二次判别 | 设计提示词，完成单张图片判别接口，输出结构化JSON结果 | Prompt模板、单图Demo |
| 原型系统开发 | 开发简化Web页面，支持图片上传、传统分析、多模态判别、结果展示、记录保存 | 可演示Web原型 |
| 测试总结 | 批量测试样本，统计准确率，分析误判案例，形成总结材料 | 测试结果表、实习总结报告 |

五、原型系统功能要求

| 功能 | 简化要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 图片上传 | 上传一张报警截图并展示原图 | 第一版只做图片 |
| 传统算法分析 | 输出亮度、疑似火焰区域、疑似烟雾区域 | 用于理解传统算法 |
| 人员辅助判断 | 判断或人工标注烟源附近是否有人 | 用于祭祀用火和农业用火辅助判断 |
| 多模态判别 | 输出是否真实火情、误报类型、置信度、理由 | 重点训练Prompt和接口调用 |
| 结果展示 | 展示“疑似真实火情/疑似误报/建议人工复核” | 避免简单二分类 |
| 批量测试 | 批量处理样本并导出Excel | 用于成果验收 |